启东市江海污水处理有限公司雨水管道工程（第二次）

施 工 招 标 文 件

招 标 人： 启东市城市水处理有限公司

招标代理： 江苏本源工程项目管理有限公司

日    期：   2024  年  06   月  24   日

第一章 招标公告

1.启东市城市水处理有限公司的启东市江海污水处理有限公司雨水管道工程（第二次）已经批准建设。工程所需资金来源是 自筹 。现决定对该项目的施工进行 公开招标 ，选定承包人。

2.工程概况：

(1)工程地点：启东市江海污水处理有限公司。

(2)工程规模：估算投资约12万元。

(3)工    期：约45日历天。

(4)质量要求：合格工程。

3.本招标工程共分壹个标段，相应招标内容如下：

本工程为启东市江海污水处理有限公司雨水管道工程项目，详见工程量清单。

4.本工程对投标申请人的资格审查采用资格后审方式，主要资格审查标准和内容详见招标文件中的资格审查文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。

5.申请人应当具备的主要资格条件：

（1）企业资质等级：具备独立法人资格和市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。

（2）拟派项目负责人资质等级：具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师，同时具有有效的安全生产考核B证。

注：根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔2021〕40号)的规定，自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。须提供符合建办市(2021)40号文件要求的电子注册证书，否则资格审查不予通过。其风险由投标人自行承担。

6.以下条件属于资格审查的必要合格条件：

(1)具有独立订立合同的能力；

(2)未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

(3)企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

(4)企业的资质类别，项目负责人的资质等级满足招标公告要求；

(5)若投标人参加本工程投标活动提供虚假材料的，则资格审查不通过，且报送行政监督部门处理，记失信行为一次并网上公示；

(6)拟派项目负责人无在建工程；

(7)其他要求详见《资格审查必要合格条件标准》；

(8)符合相关法律、法规规定的其他要求。

7. 评标方法

本次招标采用经评审的最低投标价法，评标标准和方法详见招标文件第三章。

8. 投标截止时间

投标截止时间：2024年 7月3日上午09：00（北京时间）

开标时间：2024年 7 月3日上午09：00  北京时间）

开标地点：启东城投集团有限公司(启东市汇龙镇金沙江路672号)二楼开标室（只接受直接送达），逾时则不予受理。

9.发布公告的媒介

本次招标公告在“启东市城市水处理有限公司网站”发布。

10. 特别提示：

招标公告系招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

11.联系方式

招标人：启东市城市水处理有限公司

招标人地址：启东市城市水处理有限公司

联系人：顾女士                        联系电话：0513-83630068

招标代理机构：江苏本源工程项目管理有限公司

代理机构地址：启东市汇龙镇江海中路544号鑫磊大厦6楼

联系人：杨欣婷                        联系电话：0513-83351266

第二章  投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 启东市江海污水处理有限公司雨水管道工程（第二次） |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 启东市江海污水处理有限公司 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 估算投资约12万元 |
| 4 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料 □包工不包料 |
| 5 | 1.1 | 质量标准 | 合格工程 |
| 6 | 1.1 | 工期要求 | 约45日历天(具体开工时间以发包人通知为准) |
| 7 | 1.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 8 | 1.2 | 招标范围 | 本工程为启东市江海污水处理有限公司雨水管道工程项目，详见工程量清单。 |
| 9 | 2.1 | 投标人资格要求 | 具备独立法人资格和市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。 |
| 10 | 15 | 工程报价方式 | 固定单价 |
| 11 | 12 | 投标有效期 | 90日历天(从投标截止之日算起) |
| 12 |  | 投标保证金 | 投标保证金金额：1000元。 投标保证金的形式：本项目实行以信用承诺替代投标保证金，投标人可提交《投标保证金信用承诺书》，但不免除相应责任，也可采用银行转账、网银、电汇、支票、本票、汇票、银行保函、保险保函、担保保函等投标担保形式提交投标保证金。各投标人根据企业实际情况合理选择投标保证金的提交形式，各类提交形式具有同等法律效力）。 |
| 13 | 5.1 | 踏勘现场、投标答疑 | 1、本工程不专门组织踏勘，投标人自行踏勘现场，踏勘地点：启东市江海污水处理有限公司。 2、投标申请人若对招标文件有任何疑问，须在 2024 年 06 月 27日17时00分前，以不记名形式发入网上答疑信箱（jsby586@163.com），招标人经整理后在启东市城市水处理有限公司网站公布需澄清的内容。 |
| 14 | 16 | 控制价 编制依据 | 1、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)； 2、《江苏安装工程计价定额》（2014）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）； 3、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及相关的现行文件、规范；营改增后调整内容《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价（2016）154号）； 4、《启东市建设工程造价信息》（2024年第3期），信息价没有的材料价格参市场价及人工询价； 5、人工费按照苏建函价（2024）83号文件； 6、省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告，〔2018〕第24号； 7、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价[2019]178号）； 8、《关于明确南通市建设工程环境保护税计价问题的通知》，通建价[2019]20号； 9、《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》，江苏省住房和城乡建设厅公告[2019]第19号； 10、省、市现行各类造价文件。 |
| 15 | 16 | 最高限价 | 108304.14元 |
| 16 | 19.1 | 投标文件的份数 | 正本 壹 份，副本 贰 份。 |
| 17 | 20 | 投标文件递交 地点及截止时间 | 投标文件组成：投标文件（资格审查文件、商务标）； 截止时间：2024年 7 月 3 日 09 时 00分； 提交地点：启东城投集团有限公司(启东市汇龙镇金沙江路672号)二楼开标室。 |
| 18 | 23 | 开 标 | 开标时间：同招标公告 开标地点：同招标公告 |
| 19 | 34 | 履约担保金额 | 中标价的10%，在签订合同前向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。 履约保证金提交方式：数字人民币或银行汇票或银行转账或保函，如履约保证金为保函，保函有效期应与实际工期一致，如发生保函无效或到期未提前续保等不能赔付情形的，招标人有权在应付款项中直接扣除保函金额并转为履约保证金。 |
| 20 |  | 招标代理人 | 单位名称：江苏本源工程项目管理有限公司 单位地址：启东市汇龙镇江海中路544号鑫磊大厦6楼 联系人及电话：杨欣婷 0513-83351266 |

二、投 标 须 知

（一）总 则

1.工程概况

1.1 本招标工程项目说明详见本须知前附表。

1.2 招标范围：见本须知前附表。

1.3 现场条件

(1)施工现场拆迁及平整情况： 现状 。

(2)施工用水、电：由承包人根据施工现场情况自行考虑，临水、临电、电讯等费用由承包人自行承担（投标人在投标时综合考虑此项费用并计入投标报价中）。

(3)其他：投标人必须自行踏勘施工现场，充分考虑现场条件对施工组织造成各种不利因素所产生的所有费用，并列入投标报价，工程结算时不作调整。中标后，不得对施工现场条件提出额外要求，不得因现场条件而要求增加费用。

1.4 按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用  公开  招标方式，择优选定承包人。

2.投标人资格要求

2.1投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件: 具备独立法人资格和市政公用工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证。

（2）企业信誉要求:企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，且被有关部门暂停投标资格并在暂停期内或者至投标截止日仍在处理期内的。

（3）项目负责人资格: 具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师，同时具有有效的安全生产考核B证。

（4）其他要求:具体详见《资格审查必要合格条件标准》。

3.投标费用

投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件等参与本工程投标所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

（二）招标文件

4.招标文件的组成

4.1招标文件包括下列内容：

第一章：招标公告

第二章：投标须知及投标须知前附表

第三章：评标办法

第四章：合同条款

第五章：工程建设标准

第六章：资格审查文件格式

第七章：商务标文件格式

第八章：工程量清单

第九章：图纸(如有）

4.2除4.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间3 日前在“启东市城市水处理有限公司网站”发出的对招标文件的澄清、修改、补充内容（如果有），均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

4.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题须在 2024年 06 月  27  日17时前通过电子邮件形式（不具单位名称）发送至     jsby586@163.com。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

5.招标文件的澄清

5.1投标人若对招标文件有任何疑问，须在前附表规定时间内向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于提交投标文件截止时间 3 日前以补充通知的方式在“启东市城市水处理有限公司网站”上公布。补充通知将作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

5.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

6.招标文件的修改

6.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间 3  日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

6.2招标文件的修改将在“启东市城市水处理有限公司网站”上发布。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

6.3为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可以延长投标截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

（三） 投标文件

7. 投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏应于 1日内向招标人索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件的所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。

8、包括资格审查文件、商务标二部分组成。具体应包括以下内容：

8.1投标文件

8.1.1资格审查文件

（1）资格审查申请书，格式详见第六章。

（2）根据《资格审查必要合格条件标准》提供的材料，详见第三章。

8.1.2商务标（格式详见第七章）

（1）法人代表身份证明书；

（2）授权委托书（如有）；

（3）投标函；

（4）已标价的工程量清单。

8.3投标保证金

8.3.1 投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交前附表第12项所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

8.3.2 本工程的投标保证金：本项目实行以信用承诺替代投标保证金，投标人可提交《投标保证金信用承诺书》，但不免除相应责任，也可采用银行转账、网银、电汇、支票、本票、汇票、银行保函、保险保函、担保保函等投标担保形式提交投标保证金。各投标人根据企业实际情况合理选择投标保证金的提交形式，各类提交形式具有同等法律效力）。

8.4评审结果公布后，未推荐为中标人的投标人，投标保证金无息退还。

8.5投标人出现下列情况，招标人有权取消其中标资格，并其投标保证金不予退还：

(1)投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

(2)中标人无正当理由拒绝签订合同；

(3)中标人放弃中标项目的；

(4)若经查实,中标人在招投标过程中有串标、围标行为；

(5)投标文件中提供虚假材料的；

(6)未在规定时间内缴纳投标保证金的。

9、招标文件提供的文件格式投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

10、投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

11、全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印鉴。

- 12、投标有效期

投标文件自投标截止时间起至标投须知前附表规定的时间内有效。

- 13、踏勘现场

13.1投标人可按本须知前附表所述对工程现场及周围环境进行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

13.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

13.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

13.4 投标人应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的相应程度。

（四） 投标报价

14、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应设计图纸及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。

15、投标报价方式：本工程项目为固定单价报价方式。

16、标底及控制价编制依据

16.1《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)；

16.2《江苏安装工程计价定额》（2014）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）；

16.3《江苏省建设工程费用定额》（2014）及相关的现行文件、规范；营改增后调整内容《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价（2016）154号）；

16.4《启东市建设工程造价信息》（2024年第3期），信息价没有的材料价格参市场价及人工询价；

16.5人工费按照苏建函价（2024）83号文件；

16.6省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告，〔2018〕第24号；

16.7《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价[2019]178号）；

16.8《关于明确南通市建设工程环境保护税计价问题的通知》，通建价[2019]20号；

16.9《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》，江苏省住房和城乡建设厅公告[2019]第19号；

16.10省、市现行各类造价文件。

17.投标报价要求

17.1投标人的投标总价应当与组成工程清单的分部分项工程费、措施项目费、其它项目费和规费、税金的合计金额一致，即不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。

17.2分部分项工程量清单必须按《计价规范》附录中统一的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则进行编制。除投标人自行补充的措施项目外，投标报价的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。

17.3报价书中的工程数量乘以综合单价必须等于合价。如有误差，在结算时以综合单价金额小的为计算依据。

17.4工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。

17.5如本工程工程量清单中的材料或设备提供推荐品牌的，投标人必须按招标人提供的推荐品牌进行投标报价（投标时无需明确所选品牌），中标后必须按招标人提供的推荐品牌之一进行采购，工程结算时不作调整。

注：投标人如拟投产品不在推荐品牌之列的，拟投品牌不得低于推荐的品牌，并将拟投产品的技术资料及相关证明材料在开标五天前报招标人，招标人经专家评审同意后，以补充文件的形式重新公示推荐品牌。

17.6本工程所用的材料均由投标人负责采购，由投标人和材料供应商签订供货合同，并承担全部责任。采购的材料品牌、品名、型号、规格、材质等必须经招标人及监理书面认可。材料必须到招标人认可的质检部门送检，合格后方可使用。

17.7其他投标报价编制要求，详见本工程《工程量清单编制说明》。

18.投标人如有疑问应在本招标文件规定的时限内和规定的方式提出。否则，视作为已被投标人认可。

（五） 投标文件的密封和递交

19.投标文件的密封与标志

19.1投标人应准备 叁 份完整的书面投标文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样。投标人应将①资格审查文件（正、副本）密封在标有资格审查文件的密封袋里；②商务标文本（正本、副本）密封在标有商务标的密封袋里。密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、资格审查文件或商务标字样。

19.2所有投标文件的密封袋封口处均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

19.3投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。

19.4投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

20、投标截止时间

投标人应按须知前附表规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

21、投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

（六） 开标、评标和定标

22.本工程评标、定标办法采用价格单因素评标办法。

23.招标人按本须知前附表规定的时间、地点公开开标。开标会由招标人主持，由招标人的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。

24.评标委员会应当审查每一份投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上进行响应的投标，应作废标处理。

25.凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

25.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

25.2未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

25.3投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高限价（招标控制价）的；

25.4同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

25.5与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

25.6与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

25.7与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

- 25.8投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

25.9投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

25.10明显不符合技术规范、技术标准的要求；

25.11不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

25.12投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

25.13以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

26.评标、定标工作由招标人组织进行。

27.投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

28.投标文件如果遗漏招标文件指定的清单项目，视为该项目单价已含在其他子目项内，不作调整。

29.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

30.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

31. 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标按废标处理。

（七）授予合同

32、定标后，招标人应在15日内向工程所在地建设行政主管部门提交施工招投标情况的书面报告，书面报告应包括下列内容：

32.1施工招标投标的基本情况，包括施工招标范围、施工招标方式、资格审查、开标评标过程和确定中标人的方式及理由等。

32.2相关的文件资料包括招标公告、投标文件、招标文件、评标委员会的评标报告(设有标底的，应当附标底)、中标人的投标文件。委托工程招标代理的，还应当附工程施工招标代理委托合同。

33、中标人确定后，招标人将中标结果在公示栏公示，在规定时间内无异议，招标人向中标人发出中标通知书，中标通知书发出30日内，招标人与中标人签订施工合同，中标人如不按约定与招标人签订合同，则招标方有充分理由废除中标，给招标人造成损失超过保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

36、其它

36.1中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意。

36.2对拖欠农民工工资的建筑施工企业，给予记不良行为，予以网上公示，并列入建筑领域诚信体系建设“黑名单”，暂停其在本市一定时期投标准入资格的处罚。

第三章  评标办法（经评审的最低投标价法）

（一）评标程序

资格审查文件的开标及评标—商务标开标及评标—确定中标候选人。

（二）、资格条件评审

1.由本工程评标委员会根据参加资格评审的投标人递交的资格证明文件，并按照本工程招标文件《资格审查必要合格条件标准》的要求对投标人的资格进行审查。

2.只有通过资格审查的投标人，才能参加商务标的开标及评审。

资格审查必要合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标人具备的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 | 行政管理部门颁发的企业法人营业执照。 | 有效的企业营业执照（副本） |
| 2 | 企业资质类别等级 | 市政公用工程施工总承包三级及以上资质。 | 有效企业资质证书（副本） |
| 3 | 企业安全生产许可证 | 企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。 | 有效的安全生产许可证（副本） |
| 4 | 拟派项目负责人资质等级 | 市政公用工程专业二级及以上注册建造师，并具有安全生产考核合格证。 | 提供建造师注册证书，并提供安全生产考核合格证（B证） |
| 5 | 企业财务状况 | 财务状况良好 | 由会计师事务所出具的企业2022年或2023年度财务审计报告（必须加盖审计单位公章）或有效的开户银行资信证明。 |
| 6 | 拟派项目负责人为投标企业正式人员 | 投标企业所在地社保机构出具的由企业为拟派项目负责人缴纳的本招标公告发布之日前三个月内任意一个月的养老保险缴费证明。 | 养老保险缴费证明（必须体现该人姓名）； 备注：由当地社保机构出具，并加盖印章。如已实行网上直接打印的地区，可提供网上彩打材料。 |
| 7 | 拟派项目负责人无在建工程 | 1.项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业[指：①不得同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；②不得将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位]。 2.项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 | 1、企业法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章的承诺书（格式详见招标文件附件）。 2、如有第2种情形，提供原合同工期已满且变更备案之日已满6个月的证明，且经建设单位同意并已经办理项目负责人变更手续的证明。否则按项目负责人有在建工程处理，并记不良行为；如系中标候选人，取消中标资格。 |
| 8 | 无行贿犯罪记录与涉黑涉恶行为承诺函 | 投标企业提供：企业、法定代表人、项目负责人，近五年来无行贿犯罪记录与涉黑涉恶行为承诺函，格式详见招标文件。 |  |
| 9 | 投标保证金或投标保证金信用承诺书 | 符合第二章“投标人须知前附表”规定。 |  |
| 备注 | （1）若投标人参加本工程投标活动提供虚假材料的，投标保证金不予退还，记不良行为一次并网上公示。 （2）根据《关于在我省国有资金投资工程建设项目招标投标中应用建筑业企业资质动态监管结果有关要求的通知》（苏建招办[2022]2号）文件要求，投标人在投标文件递交截止当日，建筑业企业资质动态监管结果（指本工程要求的资质）处于不合格状态的，资格审查不合格。 （3）上述（1）～（9）中任何一条不符合要求，则资格审查不通过。 |  |  |

（三）、商务标开标

1.只有通过资格审查的投标人，才能参加商务标的评标。

2.本工程最高限价为：108304.14元。

3.确定有效报价：投标人的投标报价低于最高限价的为有效报价，高于或等于最高限价的为无效报价，作无效投标处理。

（四）确定中标候选人

在有效报价范围内的报价最低者为第一中标候选人（仅推荐一名中标候选人）,如有报价相同者，则通过抽签方式随机确定中标候选人排序。

（五）本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人应当依法重新招标。

注：到投标截止时间止，如收到的有效投标文件或经评审后有效投标文件为两家的，招标人按原评标办法进行评标；如收到的有效投标文件或经评审后有效投标文件为一家的，则由招标人直接进行商务谈判确定成交价。

第四章 建设工程施工合同

第一部分 合同协议书

发包人(全称)：

承包人(全称)：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1.工程概况

工程名称：启东市江海污水处理有限公司雨水管道工程

工程地点：启东市江海污水处理有限公司

工程内容：本工程为启东市江海污水处理有限公司雨水管道工程项目，详见工程量清单。

工程立项批准文号：     /

资金来源：自筹

2.工程承包范围

承包范围：本工程为启东市江海污水处理有限公司雨水管道工程项目，详见工程量清单。

3.合同工期：

开工日期： 2024年    月    日（以实际开工时间为准）

竣工日期： 2024 年    月    日

合同工期总日历天数  约45  天（含节假日）。

4.质量标准

工程质量标准：  合格工程  。

5.合同价款

金额(大写)：            （人民币）

￥：            （小写）

6.组成合同的文件

6.1组成本合同的文件包括：

（1） 本合同协议书

（2） 中标通知书

（3） 投标书及其附件

（4） 本合同专用条款

（5） 本合同通用条款

（6） 标准、规范及有关技术文件

（7） 图纸（如有）

（8） 工程量清单

（9） 工程报价单或预算书

6.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

7.本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

8.承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9.发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

10.合同生效

合同订立时间：   2024年      月      日

合同订立地点：

本合同双方约定：经双方签字并加盖公章后生效。

发包人：(公章)                       承包人：(公章)

地址：                              地址：

法定代表人：（签字）                  法定代表人：（签字）

委托代表人：                         委托代表人：

电  话：                             电  话：

传  真：                             传  真：

开户银行：                           开户银行：

帐  号：                             帐  号：

第二节　通用条款(略)

此部分采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2017-0201)中《第二部分  通用合同条款》。

第三节　专用条款

一、词语定义及合同文件

2．合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：按通用条款（2）执行。

3．语言文件和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外，不使用 其他 语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》（国务院279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》等相关法律法规。

3.3使用标准、规范

适用标准、规范的名称：按国家现行的标准、规范执行。

发包人提供标准、规范的时间：发包人不提供，承包人自备。

国内没有相应标准、规范时的约定：无。

4．图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：无。

发包人对图纸的保密要求：无。

使用国外图纸的要求及费用承担：无。

二．双方一般权利和义务

5．工程师

5.2监理单位委派的工程师

姓名：                       职务：

发包人委托的职权：详见组成本合同文件的《委托监理合同》内发包方委托的职权部分。

需要取得发包人批准才能行使的职权：1、工程设计变更所引起工程造价增加技工期延长的签认权；2、发布开工令、停工令、复工令；3、竣工日期提前的签认权；4、工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权；5、工程质量最终确认权；6、增加工程造价现场签认权。

5.3发包人派驻的工程师

姓名：                        职务：

职权：1、组织工程建设，负责处理与协调工程建设中的重大问题，监督合同的履行，协调外部工作联系事宜，并具有：（1）对施工专业分包人认定权；（2）对材料、设备的质量以及工程质量检查、验收权；（3）工程计量认证及工程款支付的确认权；（4）进度监控、安全生产、文明施工监管权；（5）落实合同违约的奖惩。

5.6不实行监理的，工程师的职权：      无

7．项目经理(建造师)

姓名：                    职务：      项目经理

8．发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已满足施工条件。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：施工所需水、电，发包人不提供，由承包人自行承担。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：承包单位自行解决材料运输及堆放问题，并应当遵守当地交通管理部门限制通行的有关规定。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前提供书面资料。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：计算工期前办妥相关开工手续。

（6）水准点和坐标控制点交验要求：书面资料现场提供。

（7）图纸会审和设计交底时间：为开工日期前不少于7天。

（8）双方约定发包人应做的其他工作：在施工过程中，如遇到与本工程无关人员的干扰，发包人应采取积极态度做好协调、劝解工作，使得工程顺利实施。

8.2发包人委托承包人办理的工作：无。

9．承包人工作

9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：工程开工前5天内提供施工进度总计划；每月5日前提供上月已完工程量报表，每月25日前提供下月进度计划、材料供应计划等发包人需要的各种报表；以上计划及报表必须经监理工程师签字认可后报发包人。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏等）以保护公共安全，并提供方便。由此发生事故，均由承包人承担。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：1、需要办理交通特殊通行证时，由承包人负责办证；2、施工现场组要排放有害污水时，由承包人办理相关手续；3、施工噪音超出当地主管部门的规定时，由承包人提出措施，发生费用由承包方承担。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工程未交付之前，承包人自行进行成品保护，并承担相应费用。交付后由发包人进行成品保护。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：做好上述建筑及绿化的保护工作，如有损坏，费用由承包人自理。

（8）施工场地清洁卫生要求：1、施工现场办公室、食堂等每天进行清扫；2、施工现场的污水等进行处理后，才能直接排入城市排水设施或河流中；3、施工现场材料、成品、半成品要分类、分期有序堆放；4、建筑垃圾及时清运出场外并运至有关部门规定地点。

（9）双方约定承包人应做的其他工作：承包人自行协调在施工过程中与周边群众的关系，并承担相关费用。

三．施工组织设计和工期

10．进度计划

10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前提交本工程详细的施工组织设计和施工总进度计划，每月25日前提出下月详细施工作业计划。

工程师确认的时间 接承包人施工组织设计5天内 。

10.2群体工程中有关进度计划的要求：   无     。

13．工期延误

13.1 双方约定工期顺延的其他情况：除不可抗力外，工期均不作顺延。

四．质量与验收

16 质量要求

16.1特殊质量标准和要求：承包人必须严格按照施工图纸、工程技术要求及有关工程施工规范、规格和标准施工，并无条件的接受发包人或监理单位全方位、全过程的监督管理。无论发包人或监理单位是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负的责任，除非质量问题是由非承包人原因引起的，而此类质量问题承包人须及时通知发包人或监理单位。因承包人原因导致工程未能一次验收合格的，发包人有权不退还履约保证金。达不到约定条件的部分，发包人一经发现，可要求承包人返工，承包人应按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件。因承包人原因达不到约定条件，由承包人承担返工费用，工期不予顺延。承包人未能按照发包人要求的时间返工，或返工后仍不能达到约定条件承包人应当承担违约责任，同时发包人有权解除合同。

17．隐藏工程和中间验收

17.1 双方约定中间验收部位：施工工序全过程，所有部位均由监理或发包人验收，验收合格后方可进行下一道工序施工。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位自检合格后应当通知监理和发包人，在监理工程师验收合格后方可隐蔽。施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。

19．工程试车

19.5试车费用的承担：  无   。

五．安全文明施工

承包人应当遵守工程建设安全上的有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防范措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担，且罚没履约保证金。

六．合同价款与支付

23．合同价款与调整

23.1本合同价款采用  (1)  方式确定。

（1）采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：1、施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整以及施工现场周围干扰或其它原因导致工期延误所造成的其他风险；2、工程实施期间，遇到发包人及以外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用；3、其他招标文件中已明确的由承包人承担的费用。

风险费用的计算方法：均已包括在本合同价中。

风险范围以外合同价款调整方法：

调整范围：1）设计变更；2）经业主确认现场签证所涉及工程量变化；3）合同范围以外增加内容。

调整办法：承包人投标报价中有适用（或类似）变更工程的价格，则执行（或参照）承包人投标时的综合单价；承包人投标报价中没有适用（或类似）变更工程的价格，则由承包人按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等配套的费用定额等计价文件。材料价格按招标时同期《启东建设工程造价信息》及市场价，并根据承包人投标时的下浮率作相应下浮后作为结算依据，如遇到有关计价表中没有的子目，综合单价由承包人提出，由承包人按实际情况提出具体调整预算，经发包人委托有资质审计机构审核后支付。

（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：  无  。

（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：  无  。

23.3双方约定合同价款的其他调整因素：无

24．工程预付款

发包人向承包人预付工程款的方式、时间和金额或占合同价款的比例： 无。

扣回工程款的时间、比例：  无  。

25．工程量确认

25.1承包人向工程师交已完工程量报告的时间：无。

26．工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式、金额和时间：

工程竣工验收合格且提交完整的竣工资料后付至合同价的80%，工程竣工验收合格一年后付至审定价的90%，余款（含质保金）在质保期满后（质保期两年）付清，以上付款利息均不计。

履约保证金在竣工验收合格并提交完整的竣工资料后一次性退还。

七．材料与设备

27．发包人供应材料设备

27.1承包人采购材料与工程设备

本工程主要材料，承包人应按招标文件规定、设计文件、施工验收规范要求进行采购与保管，其中：

（一）凡是本工程工程量清单中暂定单价的材料设备，按本合同有关暂估价确定方式的约定执行。

（二）凡是招标文件中予以推荐的材料设备品牌，承包人必须按照招标文件推荐材料设备品牌之一进行采购，但采购前应将拟用材料设备品牌型号的书面材料报告及样品报送发包人确认。

（三）承包人自行采购材料设备，应考虑使用国产中档以上且符合国家标准的合格产品，但采购前应将拟用材料设备品牌型号的书面材料报告及样品报送发包人确认后方可进场施工。如承包人擅自将材料设备采购进场，则发包人有权予以清退出场。

（四）主要材料设备进场时要有质保书或出厂合格证，并已进行有关必要的检验或试验；主要材料设备进场后须通知发包人及监理工程师验收并经书面确认后方可使用。

（五）在实际施工中，发包人可以无条件要求承包人更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，以及发包人未认可的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。

若承包人不按上述（一）、（二）、（三）、（四）所述采购材料设备，则由此所引起的一切责任与后果均由承包人承担。

（六）发包人和工程监理对承包人采购材料的监督、确认、抽检均不免除承包人对于采购材料品牌、质量、价格等的任何合同义务。承包人不得以发包人和工程监理对材料的监督、确认、抽检作为承包人免除采购材料合同义务的抗辩。

27.2 样品

27.2.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按管理部门规定和发包人要求确定。

27.3 施工设备和临时设施

27.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人自行考虑，费用包含在合同价款内。

八．工程变更

1.发包人变更设计按通用条款相应条款执行；2.承包人提出设计变更，必须征得发包人同意，变更设计的费用由发包人承担。

九．竣工验收与结算

32．竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定：竣工验收后15天内提供两套完整的竣工图及竣工资料，若承包人不能满足此要求，则罚没履约保证金。

32.2中间交工程的范围和竣工时间:  无  。

32.3竣工结算:承包人在工程竣工验收合格后，应在1个月内提交完整的结算资料给监理单位，按合同约定的方式进行结算，如承包人未在1个月时间内提交完整的结算资料，发包人则按每延期一天处罚500元人民币，同时发包人有权决定本工程的后续工程款一律不予支付。

十．违约、索赔和争议

35. 违约

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：无。

本合同通用条款第26.4条约定发包人违约应承担的违约责任：无。

本合同通用条款第33.3条约定发包人违约应承担的违约责任：无。

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：本工程工期提前不奖。因承包人原因不能按协议约定如期竣工的，则每天支付工期延误费人民币500元。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任:因承包人的原因，造成工程质量不符合规定的质量标准的，罚没全部质量保证金，并且必须进行返工，修复；若造成的工程质量事故经返工、修复后仍不能消除质量缺陷或隐患，业主有权终止合同，未支付工程款将不予支付，并根据《建设工程质量管理条例》的相关规定进行处理。

双方约定的承包人其他违约责任：

1.赔偿因违约给发包人造成的直接与间接经济损失费用。

2.承包人在施工中无正当理由不执行监理或发包人指令的，发包人有权对承包人进行500-1000元/次的经济外罚。

3.由于承包人原因，未能按监理审批的施工进度计划组织施工，导致施工进度滞后于计划进度的，发包人有权对承包人进行500-1000元/次的处罚

4.承包人必须指派投标书中承诺的项目负责人到施工现场负责施工管理，不得擅自更换。

37．争议

37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请自行协商调解；

（2）或向 当地人民法院 提起诉讼。

十一．其他

38．工程分包

38.1本工程发包人同意承包人的工程：未经发包人同意，本工程不得转包或分包，如有转包或分包，发包人有权终止合同，同时将罚没履约保证金并拒绝所有费用，超出的损失由承包人承担，并追究违约责任。

分包施工单位为： 无。

39．不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定：按《通用条款》中本款有关规定执行。

40．保险

40.6本工程双方约定投保内容如下：  无  。

（1）发包人投保内容：  无  。

发包人委托承包人办理的保险事项：  无  。

（2）承包人投保内容：  无  。

41．担保

承包人是否提供履约担保：  提供   。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

①形式：数字人民币或银行汇票或银行转账或保函，如履约保证金为保函，保函有效期应与实际工期一致，如发生保函无效或到期未提前续保等不能赔付情形的，招标人有权在应付款项中直接扣除保函金额并转为履约保证金。

②金额：施工合同价的10%，       元。

③承包人按期保质竣工并经验收合格，同时，向发包人递交完整的工程竣工结算资料后，发包人应一次性退还履约保证金。承包人不能履行本合同或履行不符合本合同约定的，按本合同约定以履约保证金向发包人支付违约金。保证金不足以支付违约金时，承包人还应按本合同约定向发包人承担违约责任。

41.3本工程双方约定担保事项如下:

（1）发包人向承包人提供履约担保,担保方式为：无；

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：履约保证金；

（3）双方约定的其他担保事项： 无 。

46．合同份数

46.1双方约定合同副本份数: 正本贰份，双方各执一份；副本八份，发包人执六份，承包人执二份 。

47．补充条款

1.市有关部门或单位决定的临时停水、电给承包人造成损失的，由承包人自行承担，且不能延长工期。

2. 在本工程实施过程中，如因工程质量较差或工期进度严重脱节时，发包人有权终止合同，给发包人造成损失的，应赔偿发包人的全部损失。

3. 承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，并负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。

4. 发生下列情况，承包人不向发包人收取任何费用：（1）承包人为了加快工程进度和保证进度及保证工程正常进行，采取的各种措施。（2）施工期间及竣工验收后清理建筑垃圾。

5. 承包人应认真勘察施工现场，根据现场条件合理组织施工，如由于承包人对现场情况不进行充分理解所增加的施工费用由承包人自行承担。

6. 施工过程中的建筑垃圾应及时清理出现场，其费用列入报价。

7. 当本招标文件中承包人的赔偿金额及违约金额累计超过履约保证金金额时，发包人将在承包人未领取的工程款中抵扣，如有不足，再向承包人追缴。

8. 施工临时用水、用电、清障、建筑垃圾运至发包人指定地点及主要材料的试验检测等费用含在报价中，由承包人自行解决。

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就  启东市江海污水处理有限公司雨水管道工程 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：　   /  。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5  年；

3．装修工程为  2    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2   年；

5．供热与供冷系统为  2   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2    年；

7．其他项目保修期限约定如下：  /  。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

5.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。工程质量保修金为工程审定价的3%。

5.2 质量保修金的返还：质保期满2年且经发包人确认无质量问题后一个月内返还保修金。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满

七、本工程进入质量保修期间，由发包人委托本工程使用单位与承包人具体联系、落实本工程在使用过程中的相关质量保修事项，确需发包人出面协调的，则三方共同商议。

发包人（公章）：                         承包人（公章）：

法定代表人（签字）：                     法定代表人（签字）：

经  办  人：                            经  办  人：

年   月   日                             年   月   日

第五章  工程建设标准

- 一、本工程采用的计价规范

1、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)；

2、《江苏安装工程计价定额》（2014）、《江苏省市政工程计价定额》（2014）；

3、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及相关的现行文件、规范；营改增后调整内容《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价（2016）154号）；

4、《启东市建设工程造价信息》（2024年第3期），信息价没有的材料价格参市场价及人工询价；

5、人工费按照苏建函价（2024）83号文件；

6、省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告，〔2018〕第24号；

7、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价[2019]178号）；

8、《关于明确南通市建设工程环境保护税计价问题的通知》，通建价[2019]20号；

9、《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》，江苏省住房和城乡建设厅公告[2019]第19号；

10、省、市现行各类造价文件。

- 二、本工程用的技术规范

- 1、本工程应按以下规范与标准执行（包括并不限于）。当标准互相矛盾时，以最新和最严格的为准。

- 2、本工程图纸所要求执行的技术规范

- 3、其他国家、行业现行适用于本工程的设计、施工及验收规范等。

- 三、本工程对施工工艺的特殊要求

1、施工期间需注意周边环境，要采取相应的保护措施，确保安全，减少对行人、车辆行驶的影响。

2、施工期间必须按照交通管理部门的规定设置交通防护、施工警示标志等设施。

3、冬雨季施工要采取相应的保护措施。

第六章  资格审查文件格式

启东市江海污水处理有限公司雨水管道工程（第二次）

资格审查文件

投标人：              （盖章）

日　期：　　　年　  月　  日

附表1

投标人一般情况

| 1 | 企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |
| 4 | 电话 |  | 联系人 |
| 5 | 传真 |  | 电子邮箱 |
| 6 | 注册地 |  | 注册年份（请附营业执照复印件） |
| 7 | 公司资质等级证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件） |  |  |
| 9 | 主营范围 1． 2． 3． 4． … … |  |  |
| 10 | 作为总承包人经历年数 |  |  |
| 11 | 作为分包商经历年数 |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |

投标人(盖法人章)：

法定代表人或代理人(签字或盖章)：

日期：         年     月     日

附表2

近三年工程营业额数据表

| 近三年工程营业额 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财 务 年 度 | 营 业 额（单位） | 备 注 |
| 第一年（应明确公元纪年） |  |  |
| 第二年（应明确公元纪年） |  |  |
| 第三年（应明确公元纪年） |  |  |

注：1．所填的年营业额为投标人每年从各招标人那里得到的已完工程施工收入总额。

2．所有独立投标人均须填写此表。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或代理人(签字或盖章)：

日期：     年    月    日

附表3：

拟派往本招标工程项目负责人简历表

投标单位名称

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |  |
| 项目经理资质证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 开、竣工日期 |  |  | 在建或已完 |  | 工程质量 |  |  |

投标人(盖法人章)：

法定代表人或代理人(签字或盖章)：

日期：     年    月    日

### 附表4：                  诚信承诺书

（招标人）                        ：

我方已认真阅读了本项目的招标文件，现就本次投标，作出如下承诺：

1、我方拟派项目负责人          无在建工程，如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经核实，确认拟派项目负责人有在建工程，且不符合江苏省建设厅“苏建规字(2017)1号”《省住房和城乡建设厅关于改革和完善房屋建筑和市政基础设施工程招标投标制度的实施意见》附件二《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标资格审查办法》第十条第五款的规定，你方即可取消我方中标候选人资格，并同意投标保证金不子退还。

2、我方拟派项目管理机构成员是我单位正式员工，具备相应的从业能力，且已缴纳养老保险和签订劳动合同。

3、我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。

4、我方承诺：（1）遵守指令、不擅离职守。我方委托代理人将坚持全程参加开评标会议，积极响应招标人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可招标人的处置决定，接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。（2）确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致的无法完成投标或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。

5、我方承诺不向招标人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。

6、我方承诺不存在围标串标、借资质挂靠、恶意竞标等违法违规行为。

7、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在招标文件规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方提交履约担保。

我方若违反上述承诺内容，自愿接受取消投标、中标资格、并作为不良行为记入本单位信用档案（公示），接受相关部门调查处理。

投标人（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

年    月     日

附表5：

无在建工程承诺书

：

我方参加你方的                工程（以下简称“本工程”）施工投标的申请，拟派项目负责人为              。现我方向你方慎重承诺：

拟派项目负责人                 从现在开始至本工程投标文件截止时间内无在建工程，如果我方经本工程评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程，且不符合江苏省建设厅“苏建规字（2017）1号” 《关于改革和完善房屋建筑和市政基础设施工程招标投标制度的实施意见》的规定，那么我方愿意放弃第一中标候选人资格和收回投标保证金的权利。

投标申请人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

附表6：                投标保证金信用承诺书

致：（招标人名称）

本公司（单位）拟参加                   项目的投标，自愿以书面承诺形式替代投标保证金并愿意承担不实承诺的法律责任。

一、项目基本情况

项目名称：

保证金金额：           ，投标有效期：  60 天，投标有效期延长的，本承诺书有效期相应顺延。

二、本公司（单位）承诺

（一）符合信用承诺制的办理条件，无不良信用记录或虚假承诺等情形。

（二）在此次招标活动中不发生以下情形：

1.在开标后和投标有效期满之前撤销投标文件；

2.在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与招标人签订合同；

3.未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

4.法律、法规或部门规章、招标文件等规定的关于不予退还投标保证金的其他要求。

（三）自愿承担不实承诺的法律后果：

1.投标资格无效；

2.将失信行为记录到招标投标信用信息共享平台或公共资源交易服务平台予以公示，在公示期间内不参与南通市内项目的投标；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；违反相关法律法规的，交由相关行政监管部门处理；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。

3.自发现承诺内容失信行为之日起 5 个工作日内向招标人补缴投标保证金，逾期补缴的视为失信行为记入信用记录；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

4.招标人依法提起诉讼的，相关诉讼费用（包括但不限于案件受理费、律师费、申请费、差旅费等）由我公司承担，南通市内各级公共资源交易中心、招标人有权暂缓退付我公司以现金方式缴纳的其他项目保证金，并配合法院执行。

（四）上述承诺是自身真实的意思表示。

申请人（盖公章）：

法定代表人：

联系电话：

承诺日期：          年    月     日

## 附表7：

## 无行贿犯罪记录与涉黑涉恶行为承诺函

（招标单位名称）：

我方参加你方的                项目（以下简称“本项目”）投标的申请，拟派项目负责人为              。现我方向你方慎重承诺：

1.本公司：    （公司名称）  （组织机构代码）   、法定代表人：  （法定代表人姓名） （身份证号码）  、拟派项目负责人：  （项目负责人姓名） （身份证号码）  ，至投标当日期间（近五年），无行贿犯罪记录，如果我方经本项目评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，我方同意取消第一中标候选人资格，并同意投标保证金不予退还；

2.我方在参与招投标活动过程中无恶意竞标等涉黑涉恶行为，若中标后将严格履约、遵章守纪。如有涉黑涉恶行为被有关部门查实认定的，配合接受有关部门处理，并同意投标保证金或履约保证金不予退还。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

第七章  商务标文件格式

启东市江海污水处理有限公司雨水管道工程（第二次）

商务标文件

投标人：              （盖章）

日　期：　　　年　  月　  日

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (投标人单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标人(盖公章)：

日   期：        年      月      日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (单位名称)         (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                       (招标人名称)的                    工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人(签字)：           性别：                年龄：

身份证号码：                                  职务：

投标人(盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

授权日期：    年    月    日

三、投  标  函

：

- 根据已收到的                         工程的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写)         ，小写：      元的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

(二)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在     日历天内竣工。

(三)我单位保证本工程质量达到          。

(四))我方指派          任本工程项目负责人。

(五)如果我方中标，我方将在招标人规定时间内按本工程招标文件的规定向招标人提交履约担保金。

(六)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

地址：

电话：

邮政编码：

日期：     年    月    日

四、已标价的工程量清单

（注：本格式仅为示例，如与提供的工程量清单不一致的，以清单为准）

（一）投标报价的编制应符合下列规定：

1、 使用表格：

投标报价使用的表格包括：封-3、表-03、表-04、表-08、表-09、表-11、表-13。

（二）投标人应按照招标文件的要求，附综合单价分析表。

由于综合单价分析表数量较多，投标人可只在投标文件正本中附工程量清单综合单价分析表。

（三）工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写，未填写单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

工程

投标总价

投标人：

（单位盖章）

年   月   日

封—3

| 单项工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元) |  |  |  |
|  |  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：本表适用于单项工程项目投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 标段： | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |  |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 |  |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |  |

注：本表适用于单位工程投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：                                     标段：              第    页 共    页

| 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 |  |  | 定额 单位 | 数量 |  | 单 价 |  |  |  |  |  |  | 合 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 管理费 | 利润 | 人工 费 | 材料 费 |  |  | 机械费 |  |  | 管理费 |  |  | 利润 |
| 综合人工工日 |  |  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工日 |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料费 明 细 |  | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  | 单价（元） |  | 合价 （元） |  |  | 暂估 单价（元） |  |  | 暂估 合价 （元） |  |  |
|  |  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  | 标段： |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后金 额（元） | 备注 |
|  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已完工及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表—11

规费、税金项目计价表

工程名称：                         标段：                     第   页 共   页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数（元） | 计算费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-按规定不计税的工程设备金额 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

表—13

- 工程量清单（另附）

- 图纸如有（另附）